ZMLUVA O DIELO
na realizáciu stavebných prác Prístupový chodník – Kultúrny dom  - Smrečany, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Gevos, s.r.o., zastúpená konateľom spoločnosti p. Jozefom Gejdošom 
032 11 Svätý Kríž, Galovany 162
Bankové spojenie: VUB L.Mikuláš
č. účtu: 215 211 735/ 0200
IČO: 36440841
Daňové reg. číslo: SK 2022151659
GSM : 0905632299
1.2 Objednávateľ:
Obec Smrečany, zastúpená Ing. Vladimírom Šiarnikom, starostom obce
IČO : 00315 753

DIČ :  202 058 1662
 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

č. účtu: 8104916001/5600

Tel.:044/5586126, GSM : 0907 804 870 
2. Predmet zmluvy:
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná stavebné práce : Prístupový chodník – Kultúrny dom  - Smrečany. Cenová ponuka zo dňa 19.7.2011 je súčasťou zmluvy. 
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie.

2.3.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž Prístupov ý chodník – Kultúrny dom  - Smrečany podľa cenovej ponuky Stavba prístupového chodníka zo dňa 20.7.2011. 
Trasy, výškové osadenia a celkové vykonanie stavby sa riadia  podľa zhotovenej projektovej dokumentácie Revitalizácia centra obce – turistické centrum Smrečany hl. projektanta Ing.arch. Rastislava Maličkého zo dňa 16.9.2009.
3. Ďalšie záväzky zhotoviteľa a objednávateľa.
3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.                                                                                     
Okrem prác, ktoré sú obsahom cenovej ponuky zhotoviteľ sa zaväzuje, že kovovú lavičku osadí na betónové pätky z prostého betónu objemu cca 1,5 m 3 - B 15 / C 12 / 15/ vystužené zvár.sieťami KARI . 
Objednávateľ sa zaväzuje, že ako protihodnotu za tieto práce mimo cenovej ponuky poskytne zhotoviteľovi bezplatne zásypový štrkovitý materiál hmotnosti cca 10 ton umiestnený 50 m od stavby podľa osobnej obhliadky zástupcu zhotoviteľa v celom objeme skládky. 
3.2

Všetky atesty, certifikáty a osvedčenia materiálov a dodávok zabezpečí je zhotoviteľ            na vlastné náklady/ podľa zák.č.254/1998 Z.z. o ver. prácach a prísl. vyk. vyhlášky  a ust. Zák.č.90/1998 Z.z. o stav. výrobkoch a tech. pož. na výstavbu v zn. nesk. Predpisov.
4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy v termíne: 

Začiatok stavby: 28.7.2011    Ukončenie stavby: 15.8.2011
5. Cena a platobné podmienky
5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách. 

Cena predmetu diela : 2.256,26,- Eur

DPH 20 % : 451,25 Eur

Cena spolu : 2.707,51,- Eur

slovom: Dvetisícsedemstosedem Eur Päťdesiatjeden Centov. 

Konečná cena diela je pevná a nerevidovateľná, tak, ako je uvedená v cenovej ponuke.

Jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné, tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke.
Ak objednávateľ bude požadovať predĺženie, alebo zväčšenie výmery chodníka zhotoviteľ bude cenu fakturovať v cenách podľa cenovej ponuky a skutočných výmer.  

5.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

5.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. 

6. Zodpovednosť za vady, záruka
6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

6.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6.3 
Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7. Zmluvné pokuty
7.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.3 zmluvy.

7.3
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

8. Záverečné ustanovenia
8.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

8.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

8.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Smrečanoch dňa 27.07.2011
Objednávateľ :                                                                  Zhotoviteľ :
